PROJECT PROPOSAL

<<<pronumber>>>-<<<name>>>立项报告

编号　<<<pronumber>>>

| 项目名称 <<<name>>> | 项目编号（管理类项目可不填） <<<pronumber>>> | 项目负责人 <<<usname>>> | 客户名称（选填） 〔客户名称〕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动时间 <<<time>>> | 计划完成时间 〔YYYY-MM-DD〕 | 申请日期 <<<time>>> |  |

A	功能及用途或项目背景　　简要概述项目的功能及用途

<<<ask根据你的知识写一下这个项目的功能及用途或项目背景简要概述项目的功能及用途一段话！一段话！一段话！（200字以内）>>>

B	项目目的

完成客户订单　　 预测客户订单　　 自主研发项目　　 管理类项目　　 其它：＿＿＿

C	主要技术指标或项目目标

<<<ask根据你的知识写一下这个项目的主要技术指标或项目目标（一段话！一段话！一段话！200字以内）>>>

D	技术难点评估　　列出主要技术难点、应对策略 / 方案及可行性结论，可附件；管理类项目选填

<<<ask根据你的知识写一下这个项目的技术难点评估（简要列出主要的技术难点及应对策略/方案及可行性结论。一段话！！一段话！一段话！（200字以内）>>>

E	项目团队

PM　〔姓名〕　　　技术负责人　<<<usname>>>

| PM 项目经理 〔姓名〕 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R&D | QA | 工艺 | 生产 | 计划 | 采购 | 售后 | 市场 |
| 机械设计 〔姓名〕 电子/电控设计 〔姓名〕 软件 〔姓名〕 | 〔姓名〕 | 〔姓名〕 | 〔姓名〕 | 〔姓名〕 | 〔姓名〕 | 〔姓名〕 | 〔姓名〕 |

项目组成员签字　<<<usname>>>

F	项目计划　　列出关键里程碑及完成时间，可附件

| 里程碑 | 交付物 | 负责人 | 计划完成 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 立项评审 | 〔立项报告〕 | 〔姓名〕 | 〔YYYY-MM-DD〕 |  |
| M2 方案设计 | 〔设计方案〕 | 〔姓名〕 | 〔YYYY-MM-DD〕 |  |
| M3 样机 / 试产 | 〔样机〕 | 〔姓名〕 | 〔YYYY-MM-DD〕 |  |
| M4 验收交付 | 〔验收报告〕 | 〔姓名〕 | 〔YYYY-MM-DD〕 |  |

G	项目成本预算　　列出 BOM 费用、人工费用及其他费用，可附件

| 费用类别 | 说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| BOM 费用 | 〔见 BOM 表〕 |  |
| 人工费用 | 〔人数 × 工时 × 单价〕 |  |
| 其他费用 | 〔测试、差旅、外协等〕 |  |
| 合计 |  | 0.00 |

H	项目收益　　列出预计可以产生的收益，可以是直接收益或间接收益

| 收益类型 | 说明 | 预估 |
| --- | --- | --- |
| 直接收益 | 〔订单金额、降本金额等〕 |  |
| 间接收益 | 〔技术积累、客户关系、复用价值等〕 |  |

I	附件　　若有

〔附件名称与位置〕

J	项目责任矩阵　　订单项目填写

| 活动 | PM | RD | QA | 采购 | 生产 | 工艺 | 计划 | 售后 | 物流 | 市场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集客户需求 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计方案 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料成本估算 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划制定 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料及时交付 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
| 物料品质控制 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 制程品质控制 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及时交付 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
| 项目成本监控 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资源协调 | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机台 Setup |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |
| 产品运输及报关 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |

★ 责任人　　○ 参与

K	项目沟通计划表　　订单项目填写

| 干系人 | 所需信息 | 频率 | 方法 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM | 项目追踪表（包括计划） | Daily / Build | 邮件 / 会议 |  |
|  | 项目会议召开 | Daily / Build | 会议 |  |
| R&D | 设计方案报告 | 按设计需求 Daily Update | 邮件 |  |
|  | DCR list 更新 | Daily / Build | 邮件 |  |
|  | 工程 issue list 汇总表 | Daily / Build | 邮件 |  |
|  | OQC check list | 产品制作完成前 3 天 | 邮件 |  |
| QA | 召集设计评审会议 | 一旦有设计方案更新 | 会议 |  |
|  | 设计评审问题点追踪表 | 设计评审会后 1 天内 | 邮件 |  |
|  | 项目品质问题汇总表 | Daily / Build | 邮件 |  |
| 采购 | 物料 EOL 或跳票 | 一旦发生，8H 内反馈 | 邮件 / 会议 |  |
|  | 物料成本变更 | 一旦发生，8H 内反馈 | 邮件 / 会议 |  |
| 计划 | 欠料表 | Daily / Build | 邮件 / 会议 |  |
|  | 缺料表 | Daily / Build | 邮件 / 会议 |  |
|  | 生产计划、主计划 | Daily / Build | 邮件 |  |
| 工艺 | SOP / 工艺流程图 | 产品开始制作前 3 天 | 邮件 |  |
| 生产 | 产品生产进度 daily report | Daily / Build | 邮件 |  |
|  | 产品生产问题汇总表 | Daily / Build | 邮件 |  |
| 售后 | 产品 setup 进度 daily report | Daily / Build | 邮件 |  |
|  | 产品客户现场运行报告 | Daily / Build | 邮件 |  |
|  | 产品现场运行问题汇总表 | Daily / Build | 邮件 |  |
| 市场 | 报价单 | BOM cost 提供后 12H 内 | 邮件 |  |
|  | PO 信息 | 收到后 8H 内 | 邮件 |  |

L	项目考核机制

- 所有项目组成员需准时参加 PM 启动的项目会议；若无法出席，需向 PM 请假并指派代理人参加，但会议决议的事项不能延误。

- PM 为项目组成员进行阶段性考核，考核结果提供给项目组成员所在职能组主管参考。

- 项目开展过程中，针对不服从项目安排或出现重大项目失误的成员，PM 有权要求更换；职能组主管须配合调查并及时给出改善建议。

M	审核与签字

| 项目负责人签字 / 日期 | 部门 / BU 负责人签字 / 日期 |
| --- | --- |
| 项目审核评估意见 |  |
| 参加评审人员名单及其签名 |  |
| 审核评估日期 |  |